**ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG**



**PRODUCT BACKLOG**

**XÂY DỰNG WEBSITE CHO CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG TƯƠNG LAI**

**Version:** Product\_Backlog\_v1.1

**Project team:** 44K222.04

**Created date:** 1/3/2021

Đoàn Phạm Gia Hiếu

Huỳnh Trí Nguyễn Chí Thành

Dương Văn Long

Nguyễn Thị My

Nguyễn Thị Liên

**Submitted by:**

**Quản trị dự án CNTT - Mentor:**

Name Signature Date

Nham, Cao Thi \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_19 – Mar- 2021

Name Signature Date

Hieu, Doan Pham Gia \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROJECT INFORMATION** | | | |
| **Project Acronym** | BOSW | | |
| **Project Title** | Building Online Sales Website | | |
| **Project Web URL** |  | | |
| **Start Date** | 1/3/2021 | | |
| **End Date:** | 4/3/2021 | | |
| **Lead Institution** | Da Nang University of Economic | | |
| **Project Mentor** | Mrs. Cao Thi Nham | | |
| **Scrum Master** | Huỳnh Trí Nguyễn Chí Thành | chithanh9905@gmail.com | 0372801636 |
| **Team Members** | Nguyễn Thị My | nguyenmy22112000@gmail.com | 0386212247 |
| Dương Văn Long | longhoian222@gmail.com | 0932526706 |
| Nguyễn Thị Liên | lienlien1004@gmail.com | 0909203382 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DOCUMENT INFORMATION** | | | |
| **Document Title** | Product Backlog | | |
| **Author(s)** | Team 44K22204 | | |
| **Role** | [BOSW] Product\_Backlog\_v1.1 | | |
| **Date** | 3/1/2021 | File name | [BOSW] Product\_Backlog\_v1 |
| **URL** |  | | |
| **Access** |  | | |

## 

## REVISION HISTORY

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Version** | **Person(s)** | **Date** | **Description** | **Approval** |
| 1.0 | All members | 7/3/2021 | Initiate document | x |
| 1.1 | All members | 12/3/2021 | Fix document | X |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

## 

# 

# TABLE OF CONTENTS

[REVISION HISTORY 3](#_Toc66723248)

[TABLE OF CONTENTS 4](#_Toc66723249)

[1. INTRODUCTION 5](#_Toc66723250)

[1.1. PURPOSE 5](#_Toc66723251)

[1.2. SCOPE 5](#_Toc66723252)

[1.3. DEFINITIONS, ACRONYMS AND ABBREVIATIONS 5](#_Toc66723253)

[1.4. REFERENCES 5](#_Toc66723254)

[2. PRODUCT BACKLOG 6](#_Toc66723255)

[2.1. USER STORIES 6](#_Toc66723256)

[2.2. FEATURE DESCRIPTION 7](#_Toc66723257)

# 

# 

# INTRODUCTION

## PURPOSE

* Mô tả tính năng cần xây dựng cho website.
* Mô tả danh sách các tính năng ưu tiên khi xây dựng website.
* Mô tả và sắp xếp các thành phần cấu thành công việc và sắp xếp lại theo trình tự hợp lí phù hợp cho quá trình thực hiện, từ đó xây dựng các Sprint phù hợp.

## SCOPE

* Giúp team Dev hiểu được công việc mà kết quả cần đạt được.
* Thể hiện vai trò và hành vi người dùng.
* Đưa ra được mô tả ngắn gọn về đầu việc cần thực hiện & mức độ quan trọng.

## DEFINITIONS, ACRONYMS AND ABBREVIATIONS

|  |  |
| --- | --- |
| **Term** | **Definition** |
| BOSW | Building Online Sales Website |
| PB | Product Backlog |
| H | Priority Level - High |
| M | Priority Level - Medium |
| L | Priority Level - Low |

## REFERENCES

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Document Name** | **Note** |
| 1 | Proposal Document |  |

# 

# PRODUCT BACKLOG

## USER STORIES

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **As a/an** | **I want to ...** | **so that ...** | **Priority** | **Status** |
| BOSW01 | Khách hàng | Xem thông tin sản phẩm | Xem thông tin sản phẩm dưới nhiều hình thức và bộ lọc cần thiết | **H** |  |
| BOSW02 | Khách hàng | Xem danh mục sản phẩm | Xem thông tin các dòng sản phẩm dưới nhiều bộ lọc cần thiết | **H** |  |
| BOSW03 | Khách hàng | Tìm kiếm thông tin sản phẩm | Xem sản phẩm từ các bộ lọc tìm kiếm | **H** |  |
| BOSW04 | Khách hàng | Liên lạc với công ty | Thông tin từ hình ảnh, nội dung cũng như liên hệ với công ty qua các kênh liên lạc tích hợp | **H** |  |
| BOSW05 | Khách hàng | Chọn sản phẩm vào giỏ hàng | Xem được sản phẩm đó trong giỏ hàng cùng với những thông tin kèm theo. | **H** |  |
| BOSW06 | Khách hàng | Đăng nhập vào website | Thiết lập và chỉnh sửa hồ sơ cá nhân, theo dõi tình trạng đơn hàng và lịch sử đặt hàng. | **H** |  |
| BOSW07 | Khách hàng | Thanh toán đơn hang & chỉnh sửa đơn đặt hàng | Cung cấp thông tin đặt hàng & thanh toán trực tuyến.  Chỉnh sửa thông tin đơn hàng nếu cần. | **H** |  |
| BOSW08 | Khách hàng | Hủy đơn hàng | Hủy bỏ đơn hang trong giỏ hang. | **H** |  |
| BOSW09 | Admin | Xử lí thông tin đơn hàng | Tiếp nhận thông tin đơn hang, xác nhận đơn hang và tiến hành vận đơn | **H** |  |
| BOSW10 | Admin | Nhập liệu thông tin sản phẩm | Nhập liệu, chỉnh sửa thông tin sản phẩm, thay đổi hình ảnh và nội dung. | **H** |  |
| BOSW11 | Admin | Nhập liệu bài viết tư vấn | Nhập liệu, chỉnh sửa thông tin, nội dung bài viết tư vấn. | **H** |  |
| BOSW12 | Admin | Tư vấn & tương tác trực tiếp với khách hàng | Trao đổi trực tuyến với khách hang trên website. | **H** |  |
| BOSW13 | Admin | Chỉnh sửa cấu trúc Category & thay đổi nội dung | Chỉnh sửa nội dung, cấu trúc Category | **H** |  |
| BOSW14 | Admin | Xử lý thông tin khách hàng. | Chỉnh sửa hồ sơ cá nhân khách hàng. | **H** |  |

## FEATURE DESCRIPTION

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Feature Name** | **Description** | **Priority** | **Status** |
| BOSW01 | Xem thông tin sản phẩm | Xem thông tin sản phẩm dưới nhiều hình thức: Ngôn ngữ, hình ảnh, video, banner. | **H** |  |
| BOSW02 | Chọn sản phẩm vào giỏ hàng | Thực hiện thao tác chọn và chỉnh sửa các sản phẩm trong giỏ hàng sau khi được khách hàng chọn. | **H** |  |
| BOSW03 | Thanh toán đơn hàng | Lựa chọn hình thức thanh toán, phương thức thanh toán và các chỉ dẫn để thực hiện thanh toán trực tuyến | **H** |  |
| BOSW04 | Tìm kiếm thông tin sản phẩm | Bộ lọc thông tin sản phẩm theo các chỉ số, yếu tố thành phần vật lí hoặc giá bán. | **H** |  |
| BOSW05 | Liên lạc với công ty | Thông tin, địa chỉ & cách thức liên lạc với công ty thông qua nhiều hình thức: Ngôn ngữ, hình ảnh, video, banner. | **H** |  |
| BOSW06 | Xem danh mục sản phẩm | Thông tin danh mục sản phẩm dưới nhiều hình thức: Ngôn ngữ, hình ảnh, video, banner.  Bộ lọc thông tin danh mục. | **H** |  |
| BOSW07 | Hủy đơn hàng | Hủy bỏ đơn hang, xóa dữ liệu về đơn hang trong giỏ hàng. | **H** |  |
| BOSW08 | Xử lí thông tin đơn hàng | Tiếp nhận thông tin đơn hàng, xác nhận đơn hang và tiến hành vận đơn trên hệ thống quản trị của admin. | **H** |  |
| BOSW09 | Nhập liệu thông tin sản phẩm | Nhập liệu, chỉnh sửa thông tin sản phẩm dưới nhiều hình thức: Content, hình ảnh, banner, video trên hệ thống quản trị của admin | **H** |  |
| BOSW10 | Nhập liệu bài viết tư vấn | Nhập liệu, chỉnh sửa thông tin, nội dung bài viết tư vấn dưới nhiều hình thức: Content, hình ảnh, banner trên hệ thống quản trị của admin | **H** |  |
| BOSW11 | Tư vấn & tương tác trực tiếp với khách hàng | Trao đổi trực tuyến với khách hang trên website trên hệ thống quản trị của admin | **H** |  |
| BOS W12 | Chỉnh sửa cấu trúc Category & thay đổi nội dung | Chỉnh sửa nội dung, cấu trúc Category dưới nhiều hình thức trên hệ thống quản trị của admin | **H** |  |
| BOS W13 | Đăng nhập vào website | Thực hiện việc nhập thông tin vào hồ sơ cá nhân. | **H** |  |
| BOS  W14 | Nhập liệu thông tin khác hàng | Nhập liệu thông tin khách hàng đã nhập vào hồ sơ khác hàng. | **H** |  |

##### 